🇵🇪  CAUSITA — Weekly Review

Bruna Peru / VCB S.A.C.  |  Semana del 15 de junio, 2026

CONFIDENCIAL — USO INTERNO

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

INTEL SEMANA (8–15 Jun 2026)

🔴 MERCADO URGENTE  Crimea Titan DESTRUIDA — Jun 13: 23 impactos drones ucranianos. Mayor productor TiO2 Europa del Este fuera de operacion. Escasez = oportunidad de precio. Contactar Universal Colors HOY.

📈 PRECIOS TIO2  Taineng Chemical +$150/t internacional: Vigente desde Jun 5. Multiples productores chinos ajustando precios al alza. Ventana strategica para cerrar cotizaciones ahora.

🟢 AVANCE BRAIN  API Penta DESBLOQUEADO — Jun 12: Edwin resolvio bloqueo. Flujo M1 operativo en N8n: partidas arancelarias → Supabase. Scoring activo >7 / nurturing / descartar 1-3. Pendiente: contratar $900/ano para produccion.

🟡 DECISION  Contratar API Penta ($900/ano): Equipo en standby para produccion real. Andres debe decidir esta semana. Mocks validados, siguiente paso: entorno real.

🟡 OPERATIVO  Muestras Jenny — plazo 19 jun: Acordado Jun 5. Plazo en 4 dias. Confirmar avance hoy mismo.

⚠ OVERDUE CRITICO  Daryza — 14 semanas sin cotizacion: Lista 30+ MPs recibida 11-mar. Urbina esperando. Riesgo: perder cuenta.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

PARTE 1 — REVISION PENDIENTES (semana anterior)

Fuente: Read AI Bruna Brain Jun 12 + PLAN DE TRABAJO Jun 5 + Google Alerts Jun 13-14.

Victor Alfaro  |  Gerente General Lima

[VERIFICAR] Revisar y aprobar prospectos deal activos en Prospectus/Teams para desbloquear flujo M2

[NO AVANZADO] Crear grupo WhatsApp con Carlos Calderon (comprometido Jun 5 — ya 10 dias overdue)

[VERIFICAR] Follow-up Mineria (Oscar Rosas) — confirmar status reunion y propuesta MIBC/xantatos

[NO AVANZADO] Qroma (Baldion) — neopreno, caucho clorado, parafina: primer contacto via Carlos C

[VERIFICAR] OPP Films — apoyar reunion con Eligero Valdion (gerente de planta)

Jennifer Segura  |  Lider Mercado Peru

[NO AVANZADO] Cotizacion formal Daryza (lista 30+ MPs recibida 11 mar) — OVERDUE 14 SEMANAS

[AVANZADO] Fichas tecnicas + muestras (plazo acordado Jun 5: ~2 sem, vence ~19 jun)

[VERIFICAR] Seguimiento Aurora Paint — resinas epoxicas VYTA BPA: reportar respuesta o silencio

[VERIFICAR] Universal Colors — TiO2 588 y oxidos hierro: urgente por alza global precios

[VERIFICAR] Coordinar reunion de seguimiento PLAN DE TRABAJO semana 15-jun con todos

Andres Bruna  |  Director Nuevos Mercados

[VERIFICAR] Propuesta tecnica compacta OPP Films para Eligero Valdion — enviada?

[VERIFICAR] Identificar candidatos con nombre/apellido para abordajes comerciales inmediatos

[NO AVANZADO] Subir articulo de orquestacion al repositorio Teams (Bruna Brain)

[VERIFICAR] Crear repositorio de presupuesto con licencias y costos del proyecto

[VERIFICAR] Validar costos y cargas API Penta Peru con Steve

[NUEVO] Decidir contratacion API Penta ($900/ano) para entorno produccion

[VERIFICAR] Status Oral Care — tubos, formula, equipos, Ruby

[NUEVO] Investigar alternativa a Apolo para mercado local peruano

Carlos Calderon  |  Comercial (OMIA / Pinturas / Construccion)

[VERIFICAR] Lista de productos identificados + especificaciones para cruce con portafolio — entregada?

[VERIFICAR] Leads pinturas: Anipsa, Perupaint, Soprint, Interpaint, Qroma — proponer visitas

[VERIFICAR] Acceso a group WhatsApp (Victor debe crear)

Jorge Bruna  |  Empaques

[VERIFICAR] Status liner Romex/Nico — confirmar problemas de produccion resueltos

[VERIFICAR] Update mecanica tubos + empaque Oral Care

Carlos Artavia  |  Logistica / SPU

[VERIFICAR] Confirmar pago impuestos + liberacion carga con Ileana

[VERIFICAR] CargoFlex: 6,600 kg restantes — coordinar entrega

[NO AVANZADO] PO Norway — inventario status (OVERDUE 8 sem)

Edwin Viales / Stiff Fernandez  |  Bruna Brain (Tech)

[AVANZADO] API Penta DESBLOQUEADO — validar flujo M1 completo en produccion (mocks vs real)

[VERIFICAR] Crear pagina LinkedIn y transferir administracion a Atlas/Bruna

[NO AVANZADO] Comprar 'piepenta' ESTA SEMANA (Stiff — comprometido Jun 12)

[VERIFICAR] Ejecutar pruebas M2 (scoring + activacion) y documentar dudas tecnicas

[VERIFICAR] Ajustar scoring: revisar logica activo>7 / nurturing / descartar 1-3

[VERIFICAR] Publicar al menos 1 pieza validada en redes (IG/FB)

[VERIFICAR] Ajustar mapeo M2 para incluir M2A y M2B

Vanessa Garcia  |  BDU

[NO AVANZADO] Org chart actualizado Grupo Romero + costos reales Policloropreno (OVERDUE 9 sem)

[VERIFICAR] Subir factura al sistema — agilizar recepcion

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

PARTE 2 — AGENDA POR CUENTA (12 cuentas)

1. Alicorp / Grupo Romero

Status: [VERIFICAR]

[P1] Deal activos Apollo/HubSpot — aprobacion pendiente Victor para activar M2A  → Victor Alfaro

[P1] Lufarol, CaCO3, 12 productos aprobados — status muestras + homologacion  → Jennifer Segura

[P1] Org chart actualizado + costos reales Policloropreno (OVERDUE 9 sem)  → Vanessa Garcia

2. Cafetal (K2CO3 oral)

Status: [AVANZADO]

[P1] CargoFlex: 6,600 kg restantes — coordinar entrega esta semana  → Carlos Artavia

[P1] Confirmar pago impuestos + liberacion carga con Ileana  → Carlos Artavia

3. Romex / Nico

Status: [VERIFICAR]

[P1] Status liner y problemas de produccion — resueltos?  → Jorge Bruna

[P2] Update tapas y liners semana 15 jun  → Jorge Bruna

4. Daryza

Status: [NO AVANZADO]

[P1] Lista 30+ MPs recibida 11 mar — cotizacion formal PENDIENTE 14 SEMANAS  → Jennifer Segura

[P1] MPs prioritarias: Lauril Eter Sulfato 82t, Ac. Sulfonico 58t, NaOH 50% 46t, PEAD 38t

[P1] Confirmar llamada de seguimiento con Urbina — no puede pasar otra semana  → Jennifer Segura

5. Aurora Paint

Status: [VERIFICAR]

[P1] Resinas epoxicas VYTA BPA — reportar respuesta o silencio esta semana  → Jennifer Segura

6. Universal Colors

Status: [VERIFICAR]

[P1] MERCADO URGENTE: Crimea Titan destruida (Jun 13) — mayor TiO2 Europa del Este fuera

[P1] Taineng Chemical +$150/t internacional (vigente Jun 5) — oportunidad de margen

[P1] TiO2 588 y oxidos de hierro: contactar esta semana aprovechando escasez global  → Jennifer Segura

7. Qroma

Status: [NO AVANZADO]

[P2] Carlos Calderon (ex-OMIA) puede abrir puerta con Baldion — neopreno, caucho clorado  → Carlos Calderon

[P2] Victor: coordinar primer contacto via Carlos C  → Victor Alfaro

8. Prospectos Pintura

Status: [VERIFICAR]

[P1] OPP Films (PRIORITARIO): propuesta tecnica para Eligero Valdion — enviada?  → Andres Bruna

[P2] Anipsa, Perupaint, Soprint, Interpaint — Carlos Calderon activa leads esta semana  → Carlos Calderon

9. Plasticos

Status: [VERIFICAR]

[P3] Tigre, Andinaplast, Inproplast, Nicoll — cera PE, TiO2, masterbatch  → Victor Alfaro

10. Mineria

Status: [VERIFICAR]

[P1] Oscar Rosas — confirmar status reunion y propuesta MIBC/xantatos  → Victor Alfaro

[P2] Ficha tecnica + pricing MIBC y xantatos — listo para enviar?  → Andres Bruna

11. Oral Care

Status: [VERIFICAR]

[P2] Status tubos / formula / equipos — Ruby: update Andres  → Andres Bruna

[P2] Mecanica tubos y empaque: update Jorge Bruna  → Jorge Bruna

12. Alimentos

Status: [VERIFICAR]

[P3] Pursuit, JAVA, Creafoods — Carlos Calderon puede tener leads en sector  → Carlos Calderon

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

PARTE 3 — PROYECTOS ESTRATEGICOS

Universal Colors — VENTANA DE MERCADO HOY

• URGENTE: Crimea Titan destruida Jun 13 — TiO2 Europa del Este fuera de operacion

• Taineng +$150/t vigente — presion de precios al alza en todos los proveedores

• Jenny: contactar esta semana con argumentos de escasez para cerrar cotizacion TiO2 588

• Andres: preparar brief de mercado con alertas como soporte comercial

Bruna Brain — Produccion

• API Penta DESBLOQUEADO — flujo M1 validado con mocks

• Decision urgente: contratar $900/ano para produccion real (Andres esta semana)

• Edwin: pruebas M2 scoring/activacion + ajuste logica >7 / medio / 1-3

• Edwin: crear LinkedIn, publicar 1 pieza IG/FB, ajustar mapeo M2A+M2B

• Stiff: comprar 'piepenta' esta semana (comprometido Jun 12)

• Proxima revision Bruna Brain: JUEVES 10 AM

OPP Films (PRIORITARIO)

• Alto volumen titanio + polimeros — contacto clave: Eligero Valdion (gerente planta)

• Andres: propuesta tecnica compacta — estatus esta semana

• Carlos Calderon: aportar contexto pinturas/polimeros para propuesta

Daryza — OVERDUE CRITICO

• 14 semanas sin cotizacion formal (lista recibida 11-mar)

• Jenny: enviar esta semana SIN FALTA — riesgo de perder cuenta

• Items prioritarios: Lauril Eter Sulfato 82t, Ac. Sulfonico 58t, NaOH 50% 46t

• Confirmar reunion con Urbina esta semana

Mineria — Oscar Rosas

• Victor: confirmar meeting + enviar propuesta MIBC/xantatos

• Preparar ficha tecnica + pricing lista para envio

Oral Care

• Andres: update status tubos / formula / equipos — Ruby

• Jorge Bruna: mecanica tubos y empaque

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

RESUMEN EJECUTIVO

HOY (lun 15 jun) — Urgente

[NUEVO] MERCADO: Crimea Titan destruida — contactar Universal Colors con brief de escasez HOY

[NO AVANZADO] Daryza: cotizacion formal — 14 sem overdue, ultimo aviso

[NO AVANZADO] Victor: crear grupo WhatsApp Carlos Calderon (10 dias de retraso)

[NUEVO] Andres: decidir contratacion API Penta $900/ano — equipo en standby

[NO AVANZADO] Stiff: comprar 'piepenta' hoy (comprometido Jun 12)

[VERIFICAR] Jenny: confirmar avance muestras — plazo Jun 19 en 4 dias

ESTA SEMANA (15-20 jun)

[VERIFICAR] Jenny: fichas tecnicas + muestras listas (plazo Jun 19 acordado Jun 5)

[VERIFICAR] Jenny: contactar Universal Colors aprovechando shock Crimea Titan

[VERIFICAR] Jenny: cotizacion Aurora Paint (resinas epoxicas VYTA BPA)

[VERIFICAR] Carlos C: enviar lista de productos + specs para cruce con portafolio

[VERIFICAR] Carlos C: activar leads pinturas: Anipsa, Perupaint, Soprint, Interpaint

[VERIFICAR] Andres: propuesta OPP Films a Eligero Valdion

[VERIFICAR] Andres: investigar alternativa a Apolo para mercado local peruano

[VERIFICAR] Edwin: pruebas M2 scoring/activacion + documentar dudas tecnicas

[VERIFICAR] Edwin: crear LinkedIn + publicar 1 pieza en redes

[VERIFICAR] Victor: follow-up Mineria Oscar Rosas + propuesta MIBC

[VERIFICAR] Jorge: update liner Romex/Nico + mecanica Oral Care

[VERIFICAR] Carlos A: coordinar 6,600 kg CargoFlex

[VERIFICAR] REUNION PLAN TRABAJO semana 15 jun (a coordinar por Jenny)

[VERIFICAR] BRUNA BRAIN: jueves 10 AM (revision semanal)

OVERDUE CRONICO

[14 sem OVERDUE] Cotizacion Daryza (lista recibida 11 mar)  -> Jennifer Segura

[9 sem OVERDUE] Org chart Alicorp actualizado + costos Policloropreno  -> Vanessa Garcia

[8 sem OVERDUE] PO Norway — inventario status  -> Carlos Artavia

[2 sem OVERDUE] Grupo WhatsApp con Carlos Calderon (comprometido Jun 5)  -> Victor Alfaro

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Generado por Causita (Hermes Agent) | 15 de junio, 2026 | Confidencial — Bruna Peru / VCB S.A.C.